招　标　文　件

项目名称：全省法院数据中心升级（三期）项目

项目编号：XXXXXXXXXXXXXX

江苏省政府采购中心

2021年11月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 6

- 合同条款及格式……………………………19

- 项目需求……………………………………24

- 评标方法与评标标准………………………44

- 投标文件格式………………………………51

第一章  投标邀请

受江苏省高级人民法院的委托，江苏省政府采购中心就全省法院数据中心升级（三期）(XXXXXXXXX)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

全省法院数据中心升级（三期）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2021年xx月xx日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：xxxxxxxxxxxxxx

2.项目名称：全省法院数据中心升级（三期）项目

3.预算金额：679.6万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为679.6万元。

5.采购需求：数据是智慧法院建设的核心基础，全省法院数据中心经过两年多的建设，实现全省核心业务数据的治理、管理、应用与服务，为各类上层应用提供必要的底层支撑能力。数据中心的建设有助于解决数据卡脖子问题，解决支撑上层应用系统建设时数据取不到、不标准、对接难等问题，上层应用系统依赖数据中心提供服务。《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》中“要求持续汇聚各类数据资源，融合多源多态司法大数据，形成人民法院司法数据中台，建设司法人工智能综合引擎，构建智慧法院大脑，支持数据一体化共享应用，提升数据驱动、知识生成和智能服务能力，面向各类用户提供精准数据分析和精准推送服务，面向各类应用提供智能辅助支持和知识服务，支持高层次司法决策和社会治理态势分析预警”。为持续发挥数据中心的底层支撑能力，不断满足新的大数据类应用系统建设需求，需建设全省法院数据中心升级（三期）项目。同时，根据《最高人民法院诉讼服务指导中心信息平台质效评估指标体系2.0+版》文件要求，对诉讼服务指导平台功能升级，扩展移动端功能，提升诉讼服务质效评估能效。

6.合同履行期限：要求自合同签订之日起六个月内上线试运行。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2021年XX月XX日9点30分（北京时间）

2.地点：江苏省政府采购交易执行系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1．投标人授权代表及演示人员（携带身份证）在开标前抵达评标地点（地址：南京市汉中门大街145号二期大楼西五门四楼评标区），按照政府采购交易执行系统的顺序进行设备功能演示及陈述，演示及陈述需按照招标文件和评标委员会要求进行，时间不超过15分钟。采购中心提供投影机及幕布，其他所需设备投标供应商自备。评标委员会如需对演示及陈述内容进行提问，将在各投标人演示及陈述结束之后进行。

演示内容：见第四章 项目需求“现场演示”部分。

2．投标人需在“法人授权书”中注明进行现场演示的人员姓名及身份证号，不接受非注明的人员进入评审现场进行演示。投标人进入评审现场的人员应出示有效身份证件。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省高级人民法院

地址：南京市宁海路75号

联系人：XXXX

联系方式：XXXXX

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心（二期）三楼

联系人：XXXX

联系方式：XXXXXXXXXXX

### 八、其他

1. 供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《江苏省政府采购交易执行系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/aa/aa22e7f645df4922b5056d34396771d3.html）规定领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务只允许有一个报价，否则将被认定为无效投标，但招标文件要求提交备选投标的除外。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的产品单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.6.1项目总价：包括买方需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

12.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“江苏省政府采购交易执行系统”规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。“江苏省政府采购交易执行系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “江苏省政府采购交易执行系统”中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

24.4 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“江苏省政府采购交易执行系统”查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏省政府采购交易执行系统”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在“江苏省政府采购交易执行系统”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“江苏省政府采购交易执行系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“江苏省政府采购交易执行系统”规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性检查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“江苏省政府采购交易执行系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款：

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“江苏省政府采购交易执行系统”系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

#### 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3027室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

30.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

30.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 32、货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（产品）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

十、货款支付

10.1采购资金的支付方式、时间及条件

预付款支付时间：            ，预付款支付比例：          。

……

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一.税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 第四章 项目需求

## 1、总体概述

1.1项目背景

数据是智慧法院建设的核心基础，全省法院数据中心经过两年多的建设，实现全省核心业务数据的治理、管理、应用与服务，为各类上层应用提供必要的底层支撑能力。数据中心的建设有助于解决数据“卡脖子”问题，解决支撑上层应用系统建设时数据取不到、不标准、对接难等问题，法院其他上层应用系统依赖数据中心提供服务。

《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》中“要求持续汇聚各类数据资源，融合多源多态司法大数据，形成人民法院司法数据中台，建设司法人工智能综合引擎，构建智慧法院大脑，支持数据一体化共享应用，提升数据驱动、知识生成和智能服务能力，面向各类用户提供精准数据分析和精准推送服务，面向各类应用提供智能辅助支持和知识服务，支持高层次司法决策和社会治理态势分析预警”。为持续发挥数据中心的底层支撑能力，不断满足新的大数据类应用系统建设需求，拟建设全省法院数据中心升级（三期，含诉讼服务指导平台二期）项目。同时，根据《最高人民法院诉讼服务指导中心信息平台质效评估指标体系2.0+版》文件要求，对诉讼服务指导平台功能进行升级，扩展移动端功能，提升诉讼服务质效评估能效。

1.2建设目标

1.2.1持续汇聚内外部数据资源，提升数据服务能力

根据最高人民法院修订的业务新增需求和技术规范，完成系统升级改造和数据汇聚工作。对送达系统、庭审直播、12368、道交一体化、司法鉴定、调卷等系统及外部单位数据进行标准化治理，实时同步至云上数据中心，全面提升数据资源广度，为司法大数据分析提供数据支撑。完善升级数据服务平台，建立以用户需求为导向的数据推荐目录，建设完善数据血缘分析、数据一键检索、关联分析等数据服务功能，实现接口、组件和页面等嵌入式数据应用功能，面向各级人民法院和各类用户提供统一的数据服务能力。

1.2.2完善可视化数据集控体系，提升数据管理质效

数据中心一期、二期对接江苏法院各类业务系统，梳理并汇集了审判执行所需的各类司法数据。数据中心三期将在一、二期基础之上，进一步丰富内外部数据资源，构建数据集控管理中心门户，实现一站式管理数据中心的数据标准、数据资源情况、数据服务情况、数据上报情况等，让信息技术部门以可视化方式清晰掌握本辖区法院数据整体情况，提升信息系统运行数据获取的及时性和准确性，优化运行质效智能分析和研判预警能力，为智慧法院建设应用成效的持续提升提供保障。

1.2.3完善全方位数据治理能力，健全数据指标体系

数据中心三期将对统计指标数据进行统一管理，包括统一创建、统一口径、统一维护、统一对外提供服务，不仅可以解决以往指标统计口径不一致、指标来源无法追溯等问题，也可为后续的指标数据标准化应用提供准确有效的数据支撑。

1.2.4拓展诉讼服务应用入口，提升诉讼服务信息化水平

诉讼服务是司法为民的关键，诉讼服务指导平台升级后，通过对移动端服务、自定义报表、比对分析、智能预警、信息共享、最高法院数据上报服务等功能的建设，科学辅助决策，促进全省法院诉讼服务能力得到有效提升。同时，通过对各地法院一站式多元解纷和现代化诉讼服务体系建设工作进行线上线下的指导和管理，实现建设一个集约高效、多元解纷、便民利民、智慧精准、开放互动、交融共享的现代化诉讼服务体系的目标，使司法更加贴近人民群众。

1.3项目建设原则

系统设计必须遵循如下原则：

1.3.1遵循技术规范标准

遵循《人民法院信息系统建设技术规范》以及法院行业、国家电子政务行业相关标准规划，结合江苏法院信息化建设实际以及各个业务部门的标准，制定统一的数据格式。系统所涉及到产品、技术、方案都符合开发标准的要求以及国家法律、法规和有关政策的规定。

1.3.2确保先进性和智能化

本项目涉及多个技术领域，确保所涉及的每一个产品与技术的环境都得到最优设计与应用，参与项目的实施人员必须具备相关能力。系统不仅要实现智能的数据指标管理、数据集控管理、统一数据服务等功能，还要具有系统的智能进化功能。随着用户的使用，系统的智能程度和准确性都不断提高。

1.3.3注重用户操作体验

在保证系统先进性和前瞻性的前提下，考虑系统的实用性，系统设计坚持面向实际、注重实效、坚持实用的原则，充分考虑用户的操作习惯，各项功能使用简单、方便、快捷。系统配置和管理体现图形化、直观化，避免复杂的系统配置文件。并为用户提供友好的操作界面以及丰富的联机帮助，操作方式尽可能照顾一线工作人员已有的操作习惯，易学易懂。

1.3.4具有开放性和兼容性

平台的构建需要考虑到多个前台应用的接入，在设计时应充分考虑对于各模块之间衔接的兼容性。在此基础上，还要对平台应用的设计规范、标准定义等作充分的规划和整理，确保在开放性上能够支持各种主流的协议，为将来的扩展提供必要的支持以有效保护投资。

1.3.5具有易维护性和可扩充性

对于平台在日常使用过程中的维护工作，要求在设计过程中注重各个应用环节在使用过程中的可视化、图形化、批量化，实现平台易用、易管理、易维护的目的，并提供驻地日常维护服务。作为服务平台，必须考虑到海量信息量以及信息增长速度的问题，系统具有灵活性和可扩充性。

### 2、项目建设内容

2.1新增“数据指标管理系统”

新增“数据指标管理系统”，解决一直存在的由于统计口径不同导致不同法院业务部门统计结果不一致的问题，使数据各类指标统计口径保持一致。系统对指标进行统一管理与维护，并且能够自定义新的指标，实现包括指标管理、模型管理、指标应用管理、指标需求管理等功能。

2.1.1新增“指标管理”功能

要求提供对所有已建设指标的综合检索功能，可根据指标名称、指标类型等条件进行快速检索。

要求提供新增指标功能，可结合实际业务需求，新增原子指标、复合指标、派生指标，丰富指标体系内容。

2.1.2 新增“模型管理”功能

▲要求提供模型管理功能，管理涉及指标相关的时间限定词、业务修饰词。用户可结合实际需求，新增时间限定词、业务修饰词等内容，同时将新增的内容应用于派生指标的创建。

2.1.3 新增“指标应用管理”功能

要求提供系统应用管理功能，包括指标的“图表管理”和“看板管理”。

▲“图表管理”中，要求提供对指标的可视化展现形式自定义编辑功能，用户可自定义选择柱状图、饼图、折线图等不同类型的图表展现形式，并可便捷切换；

“看板管理”中，要求实现用户可结合业务需求，选择自己关注的专题创建专题看板，并为该看板添加指标，在自定义看板中进行多个指标的融合分析。

2.1.4新增“指标需求管理”功能

要求提供指标需求管理功能，支持在指标需求模块进行申请，填写指标名称、指标描述以及业务口径后即可提交申请；经过审批后，支持将根据待创建指标的相关信息，梳理指标技术口径并创建指标；创建完成后，支持将该指标的详细信息和查询结果反馈给申请人。对于多次申请的指标，系统自动记录频率，将视情况纳入系统默认指标。

2.2新增“数据集控管理中心门户”

数据集控管理中心门户将数据中心的各类信息进行直观呈现，以可视化方式让信息技术部门清晰掌握本辖区法院数据整体情况，提供数据中心统一监管的入口，实现一站式监控数据治理成效情况、数据资源情况、数据服务情况、数据上报情况及各项内容下钻查看详细信息等功能。

2.2.1 新增“数据中心一屏通管门户”功能

▲要求提供数据中心一屏通管门户功能，作为数据中心所有相关系统的统一入口，集成各相关系统，提供一站式登录跳转功能，可跳转查看数据汇聚情况、质量情况、数据上报情况、数据服务情况各入口，同时提供各类指标的可视化概览以及待办事项、预警信息提醒等功能。要求各个部分提供组件化服务，用户可自行配置门户展现内容。

2.2.2 集成“数据质量监控”功能

要求集成数据质量监控模块，一站式监控数据中心资源配置、数据偏差、质量统计等各项运行指标情况。提取二期数据质量监管服务中的异常、重要信息进行集中展示，突出质量核心问题，全面展现质量监管成效。

2.2.3 集成“数据服务监控”功能

要求集成统一数据服务平台，提供数据资源注册、订阅用户注册、订阅服务审批、服务日志、服务接入等各项数据服务情况监控功能。集中展示等重要信息，突出数据服务质效。数据服务开放单位、开放系统、数据开放范围、数据服务数量、数据服务时间频次

2.2.4 集成“数据资源查看”功能

要求集成数据可视化管理模块，提供数据中心运行情况的可视化统一查询入口，包含数据汇聚情况、数据上报下发情况、数据共享交换情况等各类指标的查询，同时可从数据汇聚指标中下钻查看内外部数据的具体类型与详细信息项。

2.3 升级“统一数据服务平台”

统一数据服务平台负责统一提供数据共享交换服务以及各类数据接口服务。该平台一方面为数据统计管理人员提供数据资源申请审批、数据日志查询、数据质量报告等管理服务，另一方面为各级法院提供数据资源目录查询、数据资源申请、开发接口申请、数据质量反馈等利用服务，面向全省法院提供标准、统一的数据接口，为数据共享提供服务。

2.3.1新增“常用数据一键检索”功能

▲要求提供常用数据资源统一检索功能，支持从主体域、数据层级、数据源类别等多种维度实现一键检索，以便快速清晰地查询法院常用数据资源情况。

2.3.2新增“数据血缘分析”功能

要求提供数据血缘分析功能，实际工作中，当数据发生错误时，无法快速定位错误发生的环节和变更过程，可能会对数据中心的数据质量造成不利影响。通过血缘分析实现数据的向前可追溯，从当前记录出发可以按时间查看该记录所有的变更过程，当数据出错情况发生后，能明确知道是哪一环节的哪个原始数据出了问题，实现记录级追溯跟踪。该功能建立在数据整体架构整合的基础上，分析数据对象的“上游数据信息”，提供跨系统的数据分析，实现以数据流向为主线的血缘追溯。“数据血缘分析”功能应用要求包括如下功能：

（1）提供指标波动分析功能。支持当某个指标出现较大的波动时，可进行数据血缘分析，判断是由哪条数据发生变化所导致。

（2）提供数据血缘体检功能。支持判定系统和数据的健康情况，验证是否存在大量的冗余数据、无效数据、无来源数据、重复计算、系统资源浪费等问题。

▲（3）提供数据血缘评估功能。支持通过血缘分析和关联分析，可以从数据的集中度、分布、冗余度、数据热度、重要性等多角度进行评估分析，从而初步判断数据的价值。

2.3.3新增“数据影响分析”功能

▲要求提供数据影响分析功能，支持数据出错造成影响的向后分析能力，分析向下会对哪些数据产生影响。当数据出错时，可以方便找到问题的节点，并判断出问题的原因以及后续的影响情况。

2.3.4新增“数据关联分析”功能

要求提供数据关联分析功能，通过评估数据资源变动时的影响范围与对其他数据资源的影响频次，分析该数据资源的重要程度以及与其他数据资源的关联程度。

2.3.5新增“高级数据资源共享”功能

要求提供高级数据资源共享功能，结合不断丰富的内外部数据资源，在已有的通过接口服务所提供数据资源共享的基础上，高级数据资源共享功能提供FTP（文件传输协议）共享、文件共享、数据库共享方式，加强向外提供数据的能力。

2.3.6升级“最高法院多项数据接口”功能

要求升级最高法院多项数据接口，拓展本地数据资源。从最高法院大数据管理与服务平台申请获取数据资源，获取后作为全省法院本地数据使用，最高法院提供的数据接口包括：群防群治组织人员、企业登记基础信息、商标基础信息、经营异常名录信息、船员适任证书信息、港口经营许可证信息、动产抵押信息、股权结构信息等。

2.4 “统一应用服务平台”新增功能

数据中心一、二期完成了公众端统一身份认证、多系统间单点登录的数据统一化管理，以及干警信息的统一维护与管理。本期升级是在此基础上建设各应用系统统一标准化的机构信息管理、应用模块信息管理、数据应用成效管理、数据内容管理，提炼各系统共性功能，提升各系统管理标准化，实现服务成效可视化展示。

2.4.1新增“应用管理”功能

▲要求提供应用管理功能，支持全面管理各系统应用情况信息，统一展示所有接入系统的应用情况。管理员可维护应用基本信息、厂商信息、应用及子应用的功能模块，以及应用及子应用功能点对应的数据内容、数据范围。对于未接入应用，支持接入并维护以上信息。

2.4.2新增“应用成效情况浏览”功能

▲要求提供应用成效情况浏览功能，支持实时展示各接入系统的应用功能使用情况。对各系统进行应用成效结果数据对接，提供包括司法大数据系统使用成效、虚假诉讼智能预警系统使用成效、微法院各模块使用成效、微执行系统应用成效等情况，实现各系统应用成效信息统一浏览。同时，提供统一对外的应用成效数据标准接口，支持第三方应用按平台标准快速接入对应数据，统一进行成效分析展示。在日常管理方面，提供原始日志查询、应用数据报表展现、应用数据报表导出等功能。

2.4.3新增“通知公告统一管理”功能

要求提供通知公告统一管理功能，实现通知公告的标准化管理。管理已接入统一应用平台系统的通知公告，支持新建、暂存、删除、编辑、发布、下架、查看公告，支持发布常规公告、弹框公告，同时，提供公告标准服务接口，支持其他应用快速调用。

2.5 升级“数据上报系统”

最高法院每年会定期发布新的数据上报规范，要求按照规范进行数据上报相关功能开发。根据2021年发布的技术规范要求，对数据上报系统进行升级改造，满足最高法院数据上报要求。

2.6 内部数据归集

数据中心一期、二期实现了对审判、执行、档案、新版信访、执行查控、诉讼服务、省法院内外网新闻等数据资源的归集。要求三期扩大数据归集范围，通过库表方式对送达系统、庭审直播、12368、道交一体化、司法鉴定、调卷等系统进行分析，并和最新法标对照进行数据治理。数据实时归集至数据中心，实现数据校验、脱敏、清洗与转换，并进行每日监控，定时、定岗、定人进行全程监管，实现云上数据实时进入全省法院数据中心，进一步提升全省法院数据资源广度。

2.7 外部数据归集

要求基于省法院相关业务部门提出的需求，归集外部单位相关数据，通过省政务办数据共享平台，已经审批同意的数据包括：征收管理信息、省金融行业行政处罚信息、企业登记基础信息、企业累计有效知识产权和上年知识产权申请情况信息、商标基础信息、县镇村三级平台人员信息、安置帮教基地建设基本信息、企业吊销信息库以及被吊销企业法定代表人“黑名单”信息、船员适任证书信息、港口经营许可证信息、市场主体信息（含个体工商户）信息、动产抵押信息、股权结构信息、营业执照信息、征收土地方案信息、营运车辆基础信息、建设用地批文信息、司法鉴定机构登记信息。进一步扩充数据中心重要外部数据资源，为法院其他应用系统和司法大数据分析提供重要数据支撑。

外部数据接入信息表

| 提供单位 | 序号 | 数据资源名称 |
| --- | --- | --- |
| 省政务办 数据共享 | 1 | 征收管理信息 |
|  | 2 | 省金融行业行政处罚信息 |
|  | 3 | 企业登记基础信息 |
|  | 4 | 企业累计有效知识产权和上年知识产权申请情况信息 |
|  | 5 | 商标基础信息 |
|  | 6 | 县镇村三级平台人员信息 |
|  | 7 | 安置帮教基地建设基本信息 |
|  | 8 | 企业吊销信息库以及被吊销企业法定代表人“黑名单”信息 |
|  | 9 | 船员适任证书信息 |
|  | 10 | 港口经营许可证信息 |
|  | 11 | 市场主体信息（含个体工商户）信息 |
|  | 12 | 动产抵押信息 |
|  | 13 | 股权结构信息 |
|  | 14 | 营业执照信息、 |
|  | 15 | 征收土地方案信息 |
|  | 16 | 营运车辆基础信息 |
|  | 17 | 建设用地批文信息 |
|  | 18 | 司法鉴定机构登记信息 |

2.8 数据上报服务

2.8.1数据上报最高法院服务

最高人民法院修订下发的《人民法院数据管理和服务技术规范（2021）》要求新增和修改信息项，各高级人民法院需要完成与大数据平台数据汇聚工作，按照新规范开展数据质量管控工作。

本期项目要求安排2名现场技术人员，负责数据上报全年接口更新和保障工作，负责每日向最高法院数据上报接口的管理工作，并保持实时联调联动，确保数据上报及时率与准确性。数据上报服务日常工作主要包括：

（1）实时跟踪数据调度任务状态，若发生异常，则进行人工分析和处理，并将数据补充报送。

（2）对数据质量检查并安排专人重点关注重点指标，根据大数据管理平台反馈的信息及时处理异常指标，如分析异常案件来源，修改库、表，调整上报调度任务。

（3）最高法院每月发布《人民法院大数据管理和服务平台工作月报》，对月报中提到的问题进行优化数据上报相关模块等。

（4）定制化数据单独处理，如江苏新增法院，需要修改相关数据上报模块，使新增法院的数据能够上报给最高法院大数据平台。

（5）保障数据上报信息完整性，安排专员配合法官补充案件信息，包括解答法官补充案件信息时遇到的各类问题，如“全国审判流程信息管理平台”的案件有限公开率，需要对案件填写证件类型、证件号码、手机号等。

（6）定期配合工作，每年12月底，审判、执行系统需要进行大量集中结案工作；最高法院“人民法院大数据服务和管理平台”会定期固化数据，技术人员需确保在固化数据前及时将大量的案件报送给最高法院大数据管理平台。

2.8.2江苏微保全数据上报服务

鉴于最高人民法院诉讼服务指导中心信息平台质效评估指标体系2.0+版的内容更新，根据最高法院要求，江苏微保全要求与全省法院诉讼财产保全及评估预警系统进行数据上报，主要上报内容含行为保全信息、证据保全信息、财产担保信息、复议信息等相关内容。

2.9 诉讼服务指导平台功能升级内容

2.9.1 PC端新增模块和功能

1. 新增“统计报表扩展”功能

（1）要求新增“报表录入”功能，为全省法院提供权限，下级法院可登录系统录入报表信息，在指定时间，系统将自动固化数据并进行报表内数据的统计和计算。同时，报表录入内容提供比对功能，系统自动比对本期录入数据与上期录入数据，对于差异较大的数据进行提交前提示。

▲（2）要求新增“自定义报表”功能。原本没有固定的报表模版，用户需要结合业务需求或关注的重点，创建相关的统计报表。通过该功能，用户可自定义选择时间、地域、业务等统计维度，挑选所需的业务指标，生成自定义报表。

▲2. 新增“比对分析扩展”功能。专项比对新增“得分PK模型”，用户可选择多个地区或法院进行不同时间维度的诉讼服务质效评估得分比对。

3. 新增“质效指标评估”功能。要求从单个指标的角度去分析某个指标、各个法院的得分情况以及实际完成情况，需要在质效评估页面增加指标视角，可通过指标视角查看单个指标下全省各法院的得分情况。

4. 新增“智能预警”功能。要求新增问题预警规则配置、预警推送配置等功能，新增将预警结果信息推送到移动端进行呈现。

5. 新增“信息共享”功能。要求提供江苏各级法院之间便捷的信息共享服务，可通过该服务传递重点通报、规范制度、工作通知等信息，实现上下级法院之间的信息互通。同时，可以进行操作手册、文书模版、培训资料等信息的交流分享，通过信息化手段实现无纸化办公与信息留痕。

2.9.2 新增移动端功能

要求在“微法院干警端”小程序新增“诉讼服务指导”功能：

1. 新增“重点专题可视化”功能。要求提供多元解纷、分调裁审、立案服务、审判辅助、涉诉信访等核心业务专题相关指标的可视化展现，以便捷地查看诉讼服务工作情况。

2. 新增“质效评估”功能。要求直观展示全省法院诉讼服务各业务模块的质效评估指标得分情况与排名，可对异常指标进行督办。

3. 新增“重点督办”功能。要求展示重点督办事项，可查看督办状态与督办处理进度情况。

2.9.3 系统对接

根据最高法院要求，要求完成《最高人民法院诉讼服务指导中心信息平台质效评估指标体系2.0+版》指标开发与相关功能同步升级改造。

## 3、技术要求

3.1.部署方式

系统部署在江苏法院云平台上。

系统采用省法院集中部署，一级建库的模式，在省法院建立全省统一的数据库。

3.2.系统运行环境

该系统的用户运行环境必须支持Windows XP、Windows 7、Windows 10等主流操作系统，支持IE8及以上、Chrome、Firefox等主流浏览器，支持1024*768及以上分辨率，内部插件支持Microsoft Office 2003及以上，支持查看PDF格式文件，支持查看JPG、BMP、GIF、PNG等常用格式图片。

该系统的后台运行环境要求能够支持法院专有云平台分布式架构部署，支持云平台负载均衡、MySQL数据库、对象存储等技术要求。

3.3.系统整合集成要求

系统应达到一体化集成的要求，可对目前和将来建设的各类应用系统进行整合，满足系统之间互联互通、流程整合、界面集成、统一登录的要求，综合解决各类系统之间数据重复录入、信息来源不一、不集中、不能互用互访的问题，具备集成接口及标准定义规范，实现对采购单位各项业务信息的高度集成和综合利用。

3.4.安全要求

该平台需符合《人民法院信息安全保障总体建设方案》要求和技术规范，符合江苏法院有关网络信息系统安全的要求，数据的跨网交换必须通过以光闸为基础的安全隔离交换平台。

要求系统通过等级保护评测，并对不符合评测要求的地方按规定免费、及时整改到位。

数据安全层面需要有备份策略说明，并对病毒、木马、后门工具、间谍软件进行基础性控制和防范，与第三方设备联动，具备主动发现可疑文件和病毒文件能力。

3.5.运维要求

要求至少一名运维人员驻场在省法院，维护系统的正常运行，及时处理全省的问题报修及需求改进，该运维人员要熟悉该系统的架构、配置、使用等，并能够进行有效沟通。

要按照江苏法院运维相关要求做好定期备份、应急预案等工作。

3.6.验收要求

要求系统验收时提供建设过程中的各类文档，包括需求文档、设计文档、数据库结构文档、测试文档、安装部署文档等，以及向甲方提交最终的系统源代码、可执行程序、安装包等。

3.7.数据与对接要求

（1）投标单位需承诺本次项目中全部数据所有权归法院所有，必须无条件、无障碍地免费配合承建系统的所有数据汇集至云上数据中心，便于甲方统一管理和使用数据。

（2）投标单位需承诺和数据中心二期系统进行对接，对接费包含在本次项目内。

（3）投标单位需承诺和诉讼服务指导平台一期系统进行对接，对接费包含在本次项目内。

（4）如有经过甲方同意的第三方对接本系统的其它需求，投标单位必须无条件按照甲方要求开展对接，经确认的《系统表结构清单》、《数据中心对接实施报告》将作为本项目验收的强制要求之一。

## 4、项目进度要求

工期：要求自合同签订之日起六个月内上线试运行。

交货、安装地点：用户指定。

验收：在安装调试完成试运行用户满意后，由甲乙双方共同组织验收。

## 5、培训要求

应为使用该产品的用户对象及系统管理人员提供培训服务。包括产品的操作使用、故障排除等方面。

## 6、商务部分

6.1.付款方式

甲、乙双方在签订合同之日起十五个工作日内，甲方支付合同总价的40%作为项目预付款；

终验通过后支付至合同总价的90%；

免费质保期满后七个工作日内甲方支付合同总价的10%；

在终验前，如甲方进行初验的，初验通过后，支付至合同总价的70%。

所有付款由江苏高院及其辖区各法院分别付款，发票向各付款法院开具。

6.2.工期要求

中标供应商在中标公示结束后五个工作日内进行软件功能、技术规格和项目进度确认并签订合同。合同签定后六个月内完成软件开发，并达到验收要求；如未按合同工期要求完成开发工作的，以实际验收日为准，因乙方原因每拖延一天将减去总合同金额的千分之一作为罚金。

由于中标供应商单方面原因，中标供应商逾期三个月仍未达到交付要求的，采购人有权解除合同，并追究中标供应商的法律责任。

6.3.测试和验收程序

系统的测试标准由买卖双方根据合同内容、系统业务需求文本、系统需求规格说明书等内容协商制定。

系统完成、供应商自测运行正常，由供应商提出书面系统测试申请。提交测试的系统应是成熟产品，并提交相应测试文档。采购人组织的测试仅对系统的需求符合程度、技术状况、工程质量等给出测试结论。

系统测试工作完成后，供应商以书面形式提交系统验收申请书。

系统验收合格后，采购人按照本合同规定的验收合格相关的付款条件，支付供应商相应款项。系统验收不合格时，供应商应负责修改系统，并在达到验收条件时，再次向采购人提出书面验收申请。因供应商原因导致系统验收不合格产生的系统建设工作成本，由供应商承担。

6.4.售后服务要求

本项目产品质量保证期（免费保修期）为两年，自项目验收合格后计算，并提供驻场人员服务。质量保证期内，供应商应负责免费对运行中出现的故障进行解决，提供系统的维护。

后续技术服务。供应商需提供本地化的技术支持服务，运行中出现故障时，由采购人通知供应商。

疑难问题（不危及运行）在24小时内答复用户。

重大问题（危及运行）在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。

特大问题（系统不能正常运行）在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。

6.5.技术支持

在系统开始实施和质保期内，中标人应为本项目成立专门的维护服务和技术支持小组，提供到达现场免费维护和技术支持，包括以下服务内容：

快速响应服务：对于紧急的问题在2小时内到达现场，当天处理。此类问题包括：服务器系统、应用系统严重错误等。

系统管理员的响应服务：中标人在维护期内对于在使用过程中法院系统管理员及常驻技术人员无法解决的紧急问题，中标人应另外派出技术人员赶到用户现场，排除故障；对于一般性的问题，中标人应通过电话、传真或电子邮件方式为法院系统管理员提供技术支持。

定期环境检修服务：在系统投入运行后，中标人在维护期内，应派出技术人员实施定期现场例行巡检服务。主要工作内容包括：收集用户使用信息，对网络环境的检查、清理，解答用户疑难，通报开发方近期相关项目的应用经验等工作，并将结果及时反馈法院信息化管理部门。

热线技术支持服务：系统投入运行后，应为系统管理员建立热线技术支持服务。对于用户在使用方面的疑难，以及系统方面的疑难将由中标人专项技术人员，建立专门的在线支持和问题解答。提供热线电话支持、传真和邮件响应。

应用软件升级服务：要求中标人承诺在系统维护服务期间，法院可以免费享有使用中标人的本项目软件应用功能的升级服务，服务方式为中标人提供升级版本的程序及其文档，并提供必要的技术支持。

6.6.知识产权要求

在本项目过程中所产生的技术成果的知识产权、版权包括相关权益归甲方独有。

## 7、费用要求

（1）项目报价应包含所有软件、硬件、中间件费用，包含对接工作中各方的对接费用，包含因对接导致的现有各方系统的修改费用，以及包含省法院后续要求对接的其他系统的相关费用。

（2）按照甲方要求，免费为省法院、各地区法院、相关的第三方开发单位提供现场或视频方式的培训服务。

（3）质保期内，在不改变系统架构的前提下，局部的小修改（工作量不超过合同金额的10%）必须免费完成。

（4）质保期后，乙方有维保的义务，维保费用一般不超过本项目合同金额的8%，最高不超过本项目合同金额的10%，具体维保费用另行确定。

## 8、服务要求

（1）投标人应具有承接本项目的资质。投标人应具有ISO9001（质量管理体系认证证书）、ISO20000（IT服务管理体系认证证书）、ISO27001（信息安全管理体系认证证书）、具有ISO14001（环境管理体系认证）。

（2）投标人应具有承接本项目的信息化服务能力。投标人应具有中国软件行业协会颁发的软件服务商交付能力证书；具有中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息安全服务资质证书。

（3）人员资质。

- 项目经理应具有高级信息系统项目管理师证书、高级系统分析师证书、高级工程师（电子技术）证书。

- 项目组成员（除项目经理外）具有注册信息安全工程师CISP证书、数据库系统工程师证书、高级软件工程师、高级系统架构师、软件设计师。

- 投标人承诺本项目开发实施期间项目团队人员不少于12人（提供承诺书）。

（4）相关案例，投标人应具有其他实施的大数据软件或类似案例。

（5）投标人投标时应提供以下方案。

- 总体设计方案：总体设计方案充分理解项目的建设需求，在建设目标、建设内容、设计思路、技术架构、功能设计等方面设计科学合理，完全响应招标文件的功能要求。

- 项目实施方案：投标人提供完整、可行的工作计划进度，稳妥的项目实施方案（如项目开发、安装部署、联调联试等），完善的项目实施质量控制等。

- 安全方案：投标人根据招标文件要求提供合理的安全方案。

- 培训方案：投标人根据招标文件要求提供合理的培训方案。

- 项目管理方案：投标人根据招标文件内容提供合理的项目管理方案。

## 9、现场演示

1、投标人演示人员和设备需在评标前到达江苏省公共资源交易中心二期四楼等候区。按照“江苏省政府采购交易执行系统”安排的顺序进行现场演示，演示需按照招标文件的规定和评标委员会的要求进行，时间不超过15分钟。采购中心提供投影机及幕布，其他所需设备由投标人自备。

演示内容如下：

（1）数据指标管理系统

指标管理：演示对已建设指标体系主题域的选择及重置功能，并演示指标的综合检索，可根据指标关键词进行快速检索。演示新增派生指标功能，包括新建派生指标的基础信息、指标配置、配置组合等内容。

模型管理：演示模型管理模块中指标维度管理的功能，包括指标维度类型筛选、维度新增、编辑、发布等功能，并详细展示指标维度参数的设置、关联等内容。

图表管理：演示指标图表管理模块，支持指标的自定义图表编辑功能，用户可自定义选择不同类型的图表展现形式，支持图表的便捷切换、组合等操作。

看板管理：演示创建自定义指标看板功能，支持选择关注的专题创建专题看板，可为该专题看板添加指标体系中的相关指标，进行多个指标的融合分析并支持可视化形式的展现。

（2）数据集控管理中心门户

数据中心一屏通管门户：该门户作为数据中心所有相关系统的统一入口，集成各相关系统，演示数据汇聚情况、质量情况、数据上报情况、数据服务情况各入口，同时提供各类指标的可视化概览以及待办事项、预警信息提醒等功能。

常用数据一键检索：演示数据资源的快速检索功能，可从主体域、数据层级、数据源类别等多种维度实现一键检索，以便快速清晰地查询法院常用数据资源情况。

数据血缘分析：演示分析数据对象的“上游数据信息”，提供跨系统的数据分析，实现以数据流向为主线的血缘追溯。

（3）统一应用服务平台

应用管理：演示各系统应用情况信息，统一展示所有接入系统的应用情况。管理员可维护应用基本信息、厂商信息、应用及子应用的功能模块，以及应用及子应用功能点对应的数据内容、数据范围。

应用成效情况浏览：演示应用成效结果数据情况，包括业务数据、用户数据、各功能模块使用情况、行为日志等数据，为接入系统的使用成效提供数据分析支撑。

（4）诉讼服务指导平台升级功能

报表录入：演示录入报表信息功能及系统已固化数据结果。演示报表录入内容比对功能，系统自动比对本期录入数据与上期录入数据，对于差异较大的数据进行提示。

自定义报表：演示创建自定义报表功能，用户可自定义选择时间、地域、业务等统计维度，挑选所需的业务指标，生成自定义报表。

质效评估：演示移动端质效评估功能，直观展示全省法院诉讼服务各业务模块的质效评估指标得分情况与排名，可对异常指标进行督办。

重点督办：演示移动端重点督办功能，展示重点督办事项，可查看督办状态与督办处理进度情况。

2、投标人需在“法人授权书”中注明进行现场演示的人员姓名及身份证号，不接受非注明的人员进入评审现场进行演示。投标人进入评审现场的人员应出示有效身份证件。

## 10、本项目不接受进口产品投标。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标办法和评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 评标内容 |  | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格（10分） |  |  |  |
| 投标报价 |  | 1、满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(10分)； 2、其他合格投标供应商的投标报价得分按如下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10，四舍五入保留小数点后两位。 | 10分 |
| 二、商务部分(30分) |  |  |  |
| 信息化 服务能力 | 2.1 | 投标人具有ISO9001（质量管理体系认证证书）得1分；具有ISO20000（IT服务管理体系认证证书）得1分；具有ISO27001（信息安全管理体系认证证书）得1分；具有ISO14001（环境管理体系认证）得1分。最高得4分，提供有效证书复印件加盖公章。 | 4分 |
|  | 2.2 | 投标人具有中国软件行业协会颁发的软件服务商交付能力一级证书得4分，二级交付能力得2分，二级以下得1分，没有不得分。提供有效证书复印件加盖公章。 | 4分 |
|  | 2.3 | 投标人具有中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息安全服务资质证书，得2分。提供有效证书复印件加盖公章。 | 2分 |
| 人员资质 | 2.4 | 根据投标人提供的现场项目经理的资质以及现场驻场人员的资质进行打分。 1、以下证书项目经理每具有一个得2分：高级信息系统项目管理师证书、高级系统分析师证书、高级工程师（电子技术）证书。提供有效证书复印件加盖公章，最高得6分。 2、项目组成员（除项目经理外）具有注册信息安全工程师CISP证书、数据库系统工程师证书、高级软件工程师、高级系统架构师、软件设计师，每具备一个证书加1分，满分5分，缺1项扣1分。 3、投标人承诺本项目开发实施期间项目团队人员不少于12人。提供加盖公章的承诺书得1分，不提供不得分。 注：以上三项还需提供项目成员在近三个月由投标人缴纳的社保缴纳凭证，不提供社保此项不得分。 | 12分 |
| 相关案例 | 2.5 | 根据投标人2018年1月1日以来实施的大数据软件或类似案例进行打分，每提供一个项目案例得2分，最高得8分，提供合同复印件加盖公章。 | 8分 |
| 三、技术方案（45分） |  |  |  |
| 技术方案和项目管理实施方案 | 3.1 | 总体设计思路：总体设计方案充分理解项目的建设需求，在建设目标、建设内容、设计思路、技术架构、功能设计等方面设计科学合理，完全响应招标文件的功能要求。优于项目要求的得5分；符合项目要求的得3分；不符合项目要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  | 3.2 | 项目实施方案：投标人提供完整、可行的工作计划进度，稳妥的项目实施方案（如项目开发、安装部署、联调联试等），完善的项目实施质量控制等。方案设计优于项目要求的得4分；符合项目要求的得2分；不符合项目要求或未提供的不得分。 | 4分 |
|  | 3.3 | 安全方案：投标人根据招标文件要求提供合理的安全方案。方案设计优于项目要求的得4分；符合项目要求的得2分；不符合项目要求或未提供的不得分。 | 4分 |
|  | 3.4 | 培训方案：投标人根据招标文件要求提供合理的培训方案。方案设计优于项目要求的得3分；符合项目要求的得1分；不符合项目要求或未提供的不得分。 | 3分 |
|  | 3.5 | 项目管理方案：投标人根据招标文件内容提供合理的项目管理方案。方案设计优于项目要求的得3分；符合项目要求的得1分；不符合项目要求或未提供的不得分。 | 3分 |
|  | 3.6 | 维保费用比例承诺：投标人承诺免费维护期后维保收费的报价与本项目投标价的比例，比例小于等于4%得6分，大于4%小于等于6%得4分，大于6%小于等于8%得2分，大于8%不得分。 | 6分 |
| 技术参数 | 3.7 | 技术参数：按照招标文件中“四、项目需求”内的项目建设内容和技术要求，所投产品软件功能和技术要求指标均满足要求的得20分；其中打“▲”项为主要指标，如有负偏离每项扣2分；其他参数如有负偏离每项扣1分，扣完为止。 注：“▲”项的主要指标需按要求提供系统截图和承诺函证明，否则按负偏离处理。 | 20分 |

四、演示评分表（15分）

根据投标人现场演示形式和内容进行评分，演示时间不超过15分钟，演示设备需投标人自行准备。具体演示要求及得分情况如下：

采用已有案例系统、原型Demo形式进行演示的，满足系统演示内容要求，最高得15分；采用视频录制、PPT等其他方式进行演示的，满足系统演示内容要求，得分乘以系数0.5后为演示最终得分，最高7.5分；两种演示方式得分不累加，不演示不得分。

| 模块名称 |  | 功能点 | 得分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据指标管理系统 | 指标管理 | 演示对已建设指标体系主题域的选择及重置功能，并演示指标的综合检索，可根据指标关键词进行快速检索。演示新增派生指标功能，包括新建派生指标的基础信息、指标配置、配置组合等内容。 | 指标管理演示内容：演示对已建设指标体系主题域的选择、重置及综合检索功能；演示新增派生指标功能。共2个功能点，功能全部满足得2分，每演示1个功能点得1分，功能演示不满足不得分。 | 2分 |
|  | 模型管理 | 演示模型管理模块中指标维度管理的功能，包括指标维度类型筛选、维度新增、编辑、发布等功能，并详细展示指标维度参数的设置、关联等内容。 | 模型管理演示内容：演示模型管理模块中指标维度管理的功能，包括指标维度类型筛选、维度新增、编辑、发布等功能，并详细展示指标维度参数的设置、关联等内容。功能满足得1分，功能演示不满足不得分。 | 1分 |
|  | 图表管理 | 演示指标图表管理模块，支持 指标的自定义图表编辑功能，用户可自定义选择不同类型的图表展现形式，支持图表的便捷切换、组合等操作。 | 图表管理演示内容：支持指标的自定义图表编辑功能，用户可自定义选择不同类型的图表展现形式，支持图表的便捷切换、组合等操作。。功能满足得1分，功能演示不满足不得分。 | 1分 |
|  | 看板管理 | 演示创建自定义指标看板功能，支持选择关注的专题创建专题看板，可为该专题看板添加指标体系中的相关指标，进行多个指标的融合分析并支持可视化形式的展现。 | 看板管理功能演示内容：支持选择关注的专题创建专题看板，可为该专题看板添加指标体系中的相关指标，进行多个指标的融合分析并支持可视化形式的展现。功能全部满足得1分，功能演示不满足不得分。 | 1分 |
| 数据集控管理中心门户 | 数据中心一屏通管门户 | 该门户作为数据中心所有相关系统的统一入口，集成各相关系统，演示查看数据汇聚情况、质量情况、数据上报情况、数据服务情况各入口，同时提供各类指标的可视化概览以及待办事项、预警信息提醒等功能。 | 数据中心一屏通管门户演示内容：演示查看数据汇聚情况、质量情况、数据上报情况、数据服务情况各入口，同时提供各类指标的可视化概览以及待办事项、预警信息提醒等功能。功能全部满足得1分，功能演示不满足不得分。 | 1分 |
|  | 常用数据一键检索 | 演示数据资源的快速检索功能，可从主体域、数据层级、数据源类别等多种维度实现一键检索，以便快速清晰地查询法院常用数据资源情况。 | 常用数据一键检索功能演示内容：演示数据资源的快速检索功能。功能全部满足得1分，功能演示不满足不得分。 | 1分 |
|  | 数据血缘分析 | 演示分析数据对象的“上游数据信息”，提供跨系统的数据分析，实现以数据流向为主线的血缘追溯。 | 数据血缘分析功能演示内容：演示分析数据对象的“上游数据信息”，提供跨系统的数据分析，实现以数据流向为主线的血缘追溯。功能全部满足得1分，功能演示不满足不得分。 | 1分 |
| 统一应用服务平台 | 应用管理 | 演示各系统应用情况信息，统一展示所有接入系统的应用情况。管理员可维护应用基本信息、厂商信息、应用及子应用的功能模块，以及应用及子应用功能点对应的数据内容、数据范围。 | 应用管理功能演示内容：演示各系统应用情况信息，统一展示所有接入系统的应用情况。功能全部满足得1分，功能演示不满足不得分。 | 1分 |
|  | 应用成效情况浏览 | 演示应用成效结果数据情况，包括业务数据、用户数据、各功能模块使用情况、行为日志等数据，为接入系统的使用成效提供数据分析支撑。 | 应用成效情况浏览功能演示内容：演示应用成效结果数据情况，包括业务数据、用户数据、各功能模块使用情况、行为日志等数据。功能全部满足得1分，功能演示不满足不得分。 | 1分 |
| 诉讼服务指导平台升级功能 | 报表录入 | 演示录入报表信息功能及系统已固化数据结果。演示报表录入内容比对功能，系统自动比对本期录入数据与上期录入数据，对于差异较大的数据进行提示。 | 报表录入功能演示内容：演示录入报表信息功能及系统已固化数据结果；演示报表录入内容比对功能。共2个功能点，功能全部满足得2分，每演示1个功能点得1分，功能演示不满足不得分。 | 2分 |
|  | 自定义报表 | 演示创建自定义报表功能，用户可自定义选择时间、地域、业务等统计维度，挑选所需的业务指标，生成自定义报表。 | 自定义报表功能演示内容：演示创建自定义报表功能，可自定义选择时间、地域、业务等统计维度，挑选所需的业务指标，生成自定义报表。功能全部满足得1分，功能演示不满足不得分。 | 1分 |
|  | 质效评估 | 演示移动端质效评估功能，直观展示全省法院诉讼服务各业务模块的质效评估指标得分情况与排名，可对异常指标进行督办。 | 质效评估功能演示内容：演示移动端质效评估功能，直观展示全省法院诉讼服务各业务模块的质效评估指标得分情况与排名，可对异常指标进行督办。功能全部满足得1分，功能演示不满足不得分。 | 1分 |
|  | 重点督办 | 演示移动端重点督办功能，展示重点督办事项，可查看督办状态与督办处理进度情况。 | 重点督办功能演示内容：演示移动端重点督办功能，展示重点督办事项，可查看督办状态与督办处理进度情况。功能全部满足得1分，功能演示不满足不得分。 | 1分 |

说明：上述证明材料均需提供有效的扫描件。采购人可以要求在合同签订前对以上评分项目中证明材料原件核查。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

日      期 ：

投  标  人：         （加盖CA电子公章）

投标主要文件目录

一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

二、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函

七、投标产品配置及分项报价表

八、技术响应偏离表

九、商务响应偏离表

十、开标一览表

十一、根据评分标准须提供的方案、经验、承诺等支撑文件资料

一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

二、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

- 联系人：

- 寄送地址：

- 联系电话：

备注二  我公司（单位）委托进行现场演示的人员为

（人员姓名），身份证号                  。

## 四、投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，提供的产品全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

六、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

七、投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称、品牌及规格、型号 | 数量 | 产地 | 交付期 | 单价 | 总价 |
| 投标总报价 |  |  |  |  |  |

八、技术响应偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

九、商务响应偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交付方式 |  |  |  |
| 交付地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 培训要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

十、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （人民币：元） |

日期：       年   月   日

十一、根据评分标准须提供的方案、经验、承诺等支撑文件资料

- （内容格式自定）

……

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。