招  标  文  件

项目名称：江苏法院执行业务智能办案系统（N个一键）

项目编号：JSZC-G2020-361

江苏省政府采购中心

2020年9月

总  目  录

第一章  投标邀请	３

第二章  投标人须知	７

第三章  合同条款及格式	２０

第四章  项目需求	２４

第五章 评标方法与评标标准	３７

第六章  投标文件格式	４１

第一章  投标邀请

受江苏省高级人民法院的委托，江苏省政府采购中心就江苏法院执行业务智能办案系统（N个一键）( JSZC-G2020-361)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏法院执行业务智能办案系统（N个一键）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，2020年10月10日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：江苏法院执行业务智能办案系统（N个一键）

2.项目名称：JSZC-G2020-361

3.预算金额：330万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为330万元。

5.采购需求：江苏法院在执行案件处理工作中，普遍会遇到：案件资料比较分散汇总困难、手动编辑案件文书、案件系统手工录入上拍信息、立案信息手工录入等工作极为耗时等现状。省高院希望通过自动化办公系统通过自动拟人化操作，将法院需要法官人工完成的工作应用智能系统替代掉，实现高速、精准、无需人看管，减少法官重复性、事务性的工作，提升法官办案效率，将法官从繁杂的事务性工作中解放出来。

6.合同履行期限：中标供应商在签订合同后5个工作日内进行软件功能，技术规格和项目进度确认并签订合同。合同签定后15个工作日内完成软件开发，并达到验收要求；软件验收后45个工作日内根据省高院统一标准完成全省高院安装、部署、调试、培训，如未按合同工期要求完成工作的，以实际验收日为准，每拖延一天将减去总合同金额的万分之一做为罚金。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2020年10月10日9点30分（北京时间）

2.地点：江苏省政府采购中心网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省高级人民法院

地址：南京市宁海路75号

联系人：徐佳

联系方式：025-83785913

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号江苏省公共资源交易中心（二期）三楼

联系人：付钢

联系方式：025-83668520

### 八、其他

1.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

2. 供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《江苏省政府采购交易执行系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/zlxz/201903/t20190305_397101.html）规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《操作手册》），并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

3. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

4. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数及服务要求响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的产品单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数及服务要求响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标保证金（如果收取）

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 18、投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金（如果收取）。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的递交

19.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 20、投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、投标文件的拒收

21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 22、投标文件的撤回和修改

22.1 投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还（如果收取）。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。

23.2开标仪式由采购中心组织。“江苏省政府采购交易执行系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “江苏省政府采购交易执行系统”中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“江苏省政府采购交易执行系统”查看自己的评审得分及排序情况。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏省政府采购交易执行系统”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在“江苏省政府采购交易执行系统”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“江苏省政府采购交易执行系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还（如果收取）。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1投标人未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2 投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.8未通过符合性检查的。

28.1.9不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.10 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.11  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.12 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“江苏省政府采购交易执行系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“江苏省政府采购交易执行系统”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

对项目需求部分以外内容的质疑，潜在供应商应向采购中心提出，由采购中心负责答复。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人：徐佳，联系地址：南京市宁海路75号，联系电话：025-83785913。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 32. 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 34、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

#### 35、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 江苏省政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标（竞争性谈判，竞争性磋商、单一来源谈判）的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1 产品/服务内容：                                         。

1.2 服务期限：                                              。

1.3 补充条款：                                              。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________圆整（￥__________元）人民币。本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

质保期     年。（自项目验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1交付期：_________。   9.2交付方式：_________。

9.3交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1付款方式：         。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同标的对质量保证和售后服务另有要求的，按采购文件中的相关要求处理。

十三、验收

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

13.6合同标的对验收另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达；

14.6合同标的对交付另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方、及财政监管部门各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

第四章  项目需求

投标人承诺本项目软件开发适配采购人国产化软硬件环境，提供承诺函，不提供作无效投标文件处理。

投标人须承诺：开发所涉及软件的知识产权为投标人合法所有或经合法授权；系统开发的所有成果知识产权属于采购人所有，投标人就本项目开发的软件，应向采购人提供全部源代码和不限次数的使用权以及二次开发权；如采购人有需求，投标人需无条件开放软件数据接口。提供承诺函，不提供作无效投标文件处理。

- 一、技术部分

- 1、项目概述

- 1.1、项目背景

随着民商事案件大量的增多，特别是随着司法改革的深入开展，当前实行员额制的情况下，人民法院“案多人少”的问题愈发凸显。绝大部分法官和工作人员工作量饱和或超负荷，同时又因受限于当前的传统办案方式（纸质办公、软件系统陈旧等），使得法官们产生较强的焦虑和工作压力。

为此，2018年江苏高院 试点 使用“阿里飞狐”技术开发“江苏法院执行业务智能办案系统（一键上拍等）”，2019年在全省三级法院进行了系统的安装部署，帮助执行法官大幅的提升了工作效率，取得了较好的工作效果。

2019年，人民法院坚持稳中求进工作总基调，巩固深化“基本解决执行难”成果，健全完善解决执行难长效机制，坚定不移向着“切实解决执行难”目标迈进。

因此江苏高院将以现有执行业务智能办案系统为基础，继续完善,从而进一步满足执行工作中通过司法辅助工具解决法官事务性工作，提升执行工作质效的需求，为全面巩固提升“基本解决执行难”成果，努力向“切实解决执行难”目标提速迈进。

- 1.2、项目运维目标

支持并维护现有项目建设，大幅度提高执行案件中事务性工作的效率，同时，配合执行案件流程信息系统升级进行相应的系统改进，确保“N个一键”系统高效运行。

| 业务场景 | 一般人工处理时间 | 工具处理目标 |
| --- | --- | --- |
| 上拍(单标的) | 2-3小时 | 2-3分钟 |
| 查控 | 8分钟 | 2-3分钟 |
| 文书生成 | 5分钟 | 3秒 |
| 执行立案 | 5-10分钟 | 2-3分钟 |
| 执行结案 | 5分钟 | 1-2分钟 |

- 1.2.1、业务目标

（1）上拍

上拍挂网操作“一键化”：针对上拍案件和标的物，通过服务商管理平台发送信息采集委托任务，服务商完成采集通过平台上传标的物信息后，法院可以直接将下载的采集信息，依据汇总的《标的物信息总表》中的信息字段，自动查找打开内网执行系统，并自动登录进承办人工作平台，查找到上拍的该案号、该标的物后，在挂拍平台页面自动生成《拍卖公告》、《拍卖须知》、《标的物情况调查表》，实现对拍卖各类别和项目的选择，各个拍卖信息数据自动填写，自动识别选取贮存在本地电脑中标的物视频、图片和附件，并自动上传，真正实现了标的物上拍挂网操作 “一键化”；能支持标的类型：1案1标的，1案多标的，支持流程环节：一拍、二拍、变卖；支持定时执行。

（2）查控

一键查询当事人的网银、房产、车辆等个人资产信息，包含点对点查控、总对总查控、总对总冻结、总对总查控结果反馈打印、点对点查控结果反馈打印、总对总冻结结果反馈打印等功能，为法官或者书记员原先的每个信息逐个通过点击方式操作的过程，可以一键进行查控工作，提高效率并且避免了错误率。支持定时执行。支持查看本次执行的记录明细。支持两种模式：按单账号和多账号对多个案号执行批量查控模式，对不同账号自动识别并对账号下对应案件进行查控。

（3）文书生成

执行通知阶段法律文书、拍卖文书、卷宗封面生成“批量化”。在执行通知阶段，基于一份案件信息《列表导出》，无需准备其他数据，即可生成执行通知书、报告财产令、财产申报表、传票、送达回证等相关的二十多种不同的文书文件。除了解决挂网操作步骤多、信息输入繁琐和上传文本文件格式多样复杂的问题外，对工作更有利的帮助的作用是拍卖工作相关的各类文书的自动生成。基于一份《信息总表》，只要将拍卖工作各阶段、各变化的相关信息及时录入该表，即可自动从发起评估到拍卖成交整个工作过程中的合议、审批、公告、通知、变更、成交确认等相关的二十多种不同的文书文件。并且对于卷宗封面：主卷和副卷同时一键生成，也可批量化操作。可支持定时执行。

（4）执行立案

为法官提供了快速立案的途径，对于当事人信息、案件详情实现一键录入，从而提高立案环节法官之前需要做的手动输入信息等工作，为法官工作提供了便捷性和实效性。支持定时执行。支持查看本次执行的记录明细。

（5）执行结案

通过法院提交的结案信息表，系统自动模拟法官操作，将结案信息自动录入到案件系统中进行结案登记，减少法官手工录入的事务性操作工作，提升工作效率。

- 1.2.2、技术目标

执行案件的立案、查控、文书生成、上拍、结案工作量大，主要以人工操作来完成，此类案件事务处理均比较程序化，适用于通过智能化系统操作替代人工。通过模拟人工完成点击、录入、选择、上传文件等操作，实现完整业务处理的自动化、批量化运行。

系统须提供一键操作，无需看管，自动运行能力，平均年故障时间：<12天，平均故障修复时间：<3天。

- 1.3、项目建设原则

（1）、顶层设计与实际需求相结合

在充分满足最高人民法院通过信息化建设提升执行办案时效，攻坚执行难的要求，也要深入的结合江苏省高级人民法院的实际需求，坚持以需求为导向，统一办案标准、统一产品应用、统一规划设计、统一部署实现。

（2）、先进性和成熟性

系统的设计规划采用符合当今计算机应用系统发展趋势的主流技术和思想，并且技术应该是成熟的、稳定的，采用的系统产品也应该是先进的软件产品。

（3）、经济性和实用性

在保证系统先进性和成熟性的前提下，应考虑系统的经济性和实用性，整个系统的设计坚持面向实际、注重实效、坚持实用、经济、高效的原则。系统的开发设计始终以需求为导向，分析项目的确切需求，结合先进、合理的管理模式，功能全面、切合实际。

（4）、可靠性和稳定性

为保证系统最大限度地发挥作用，完成日常的业务功能，系统的稳定可靠性必须认真考虑。本系统采用一系列先进技术与措施来尽量提高系统的可靠性。

（5）、安全性和保密性

由于本系统的数据具有一定的敏感性，必须确保数据在使用和传输过程中的保密性和安全性，对系统的用户操作权限进行严格控制。因此，必须要做好系统的安全设计，防范各种安全风险，确保中间件服务器和数据库系统能够安全可靠的运行。

（6）、可扩展性和易维护性

系统应该具备可扩展性，以满足目前计算机信息和网络技术日益发展的需求以及用户需求变化的需要。应用软件系统必须能够满足法院司法改革的需要，根据法院改革发展的需求能够灵活添加相应的功能模块。

（7）、灵活性和兼容性

系统的灵活性和和兼容性同样体现在系统的扩展性中，采用组件化、方法库、方法引擎等设计方法，保证系统的可组装、可定义、可扩展、可调整，保证系统可以根据用户的需求方便定制，可以适应不同用户的要求，也可以针对用户的要求及时改进和调整。

（8）、整体性和开放性

系统设计应该统一规范，功能模块设计应该清晰合理，并且能够有效地实现前台后台一体化管理。

（9）、标准化与规范化

信息化建设必须有标准化和规范化的支持，尤其要发挥标准化和规范化的导向作用，以确保技术上的协调一致和整体效能的实现。统一标准是互联互通、信息共享、业务协同的基础。

标准化和规范化分析设计时，既要从技术层面上考虑到实现技术和方法的标准化和规范化问题，同时从业务层面上考虑到行业业务标准和规范。特别是江苏省高级人民法院制定的技术规范。

- 1.4、项目建设规范

本项目应坚持标准化的建设模式，遵循国家和地方以及法院系统的有关规范标准和政策文件，以提高项目实施效率，避免走弯路，并保证系统的集成性、交互性和可发展性。本项目参 考的规范和文件如下所述：

《人民法院信息系统建设技术规范2015》

《人民法院案件信息业务标准（2015）》

《人民法院数据集中管理工作规范（试行）》

《人民法院信息网络系统建设技术规范》（2014修订版）

《人民法院执行案件流程信息管理系统接口技术规范》

人民法院发布的其他信息系统开发相关技术规范

在本项目验收前若因相关规范标准发生调整，导致建设内容发生变化的，投标人应根据实际执行的规范标准进行项目建设，相关费用已包含在本合同金额中，投标人不得另行收取费用。

投标人中标后签订合同前，必须提供阿里飞狐技术开发厂商（制造商）对本项目或中标人的授权文件原件（加盖原厂公章）。如不能提供，采购人有权取消该投标人的中标资格。投标人针对上述事项提供承诺书。

- 2、服务内容

- 2.1、总体要求

在合同签订之日起15个工作日内完成“智能办公系统”的建设，实现一键立案、一键查控、批量文书生成、一键上拍、一键结案等功能；在合同签订之日起45个工作日内实现江苏省各法院执行部门全覆盖调试、部署，实现江苏省各级法院执行案件智能化办理。

供应商需要为江苏省高院及13家中级法院提供专职驻场人工服务，其中省高院至少2人，每家中院至少提供1人，共计不少于15人。

- 2.2、业务要求

- 2.2.1、总体业务流程

江苏省高级人民法院就执行案件智能办公流程如下图所示：

图1  执行案件智能办公流程

注：报备流程以现场调研为准

如上图所述，“智能办公系统”是指通过“系统自动模拟法官人工操作”实现“立案”、“文书生成”、“查控”、“上拍”、“结案”的“自动化操作”，提升办公效率、减少程序性事务工作，从而实现执行案件办理的智能化操作。

- 2.2.2、项目组成

智能办公系统主要由“一键立案”、“批量文书生成”、“一键查控”、“一键上拍”、“一键结案”五部分组成。

“一键立案”主要实现执行立案申请信息的自动化、批量化录入、保存、提交。

“批量文书生成”主要实现执行案件办理中自动化、批量化按照法院执行文书模板生成案件所需文书。

“一键查控”主要实现执行查控中自动化、批量化总对总查控、点对点查控、总对总查控结果反馈打印、点对点查控结果反馈打印、总对总冻结、总对总冻结结果反馈打印。

“一键上拍”主要实现司法网拍标的物信息的自动化、批量化录入、公告须知等文书生成、上拍信息保存。

“一键结案”主要实现执行结案信息的自动化、批量化录入、保存、提交。

- 2.2.3、智能办公系统网络拓扑架构

- 2.3、人员要求

投标人应当组建独立的服务团队，不少于15人，为本项目提供运维服务，具体人员配备要求如下：

| 项目 | 岗位 | 技术人员资质要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 运维服务（15人） | 省高院专职驻场工程师 2人 | 本科及以上学历，计算机或计算机相关专业，双一流、211工程大学及以上本科毕业优先录入 |
|  |  | 具备2年以上工作经验或1年以上本行业或相近行业经验，熟悉法院执行案件流程信息管理系统 |
|  |  | 熟练掌握阿里飞狐技术开发应用，具备分析、解决复杂系统应用问题和故障的能力、丰富的现场问题处理经验。 |
|  |  | 具备较好的表达能力，能够给全省高院进行线上线下业务培训，有良好的内外沟通，协调能力，服从法院领导安排，能够积极主动的推进问题，解决问题； |
|  |  | 每个季度到江苏省辖区13个市现场巡查一次。每半年巡查一遍辖区所有基层法院，现场听取问题、解决问题。 |
|  |  | 所有专业维保运维人员必须经省高院和各市中院试用验收合格方可录用上岗。 |
|  | 中院专职驻场工程师 13人 | 本科及以上学历，计算机或计算机相关专业 |
|  |  | 具备2年以上工作经验或1年以上本行业或相近行业经验，熟悉法院执行案件流程信息管理系统，具备分析、解决复杂系统应用问题和故障的能力、丰富的现场问题处理经验。 |
|  |  | 具备较好的表达能力，能够给中院两级法院进行线上线下业务培训 |
|  |  | 有良好的内外沟通，协调能力，服从法院领导安排，主动服务意识强，能够积极主动的推进问题，解决问题； |
|  |  | 所有专业维保运维人员必须经省高院和各市中院试用验收合格方可录用上岗。 |

- 2.4、运维服务内容

2.4.1日常使用帮助

在用户日常使用系统过程中的操作方面的困难，提供必要的讲解、指导或现场帮助，保证用户在最短的时间内解决操作问题。

2.4.2用户培训

根据法院机构改革或人事变动，对相关人员进行系统培训。

培训主要以集中培训方式进行，由省高院召集，在省高院培训中心进行视频培训。

2.4.3 系统日常维护

每日监控系统运行情况，若发现异常情况及时处理。

每日随时收集记录用户在使用系统过程中发现的BUG，并根据问题的严重程度及用户要求的紧急程度，给予及时的解决。如果常驻人员解决不了，由项目承担公司后台解决。

每周查看整理系统运行日志，发现并解决问题。

每月组织对系统运行情况的检查与审核，通过现场核查、调取相关的运维工作记录、审查运维报告等方式，对各系统的日常工作情况进行全面的检查与审核，以发现、分析系统整体的运行问题。对于发现的问题，经双方协商调用必要的服务支持资源及时予以解决，并将问题及解决办法形成文档。

2.4.4 系统调优升级

定期测试系统的性能指标，并采取措施对系统的性能进行优化。

供应商若对系统对应的产品进行了升级，在经过用户同意的情况下，给用户升级。

系统升级必须遵循以下原则：

升级后不能影响法院执行业务正常进行；

升级前必须经过执行业务部门同意；

升级工作在工作日晚上或休息天进行。

系统升级流程：

（1）系统升级由本地运维人员向省院、各中院执行部门书面申请，经同意后进行升级；

（2）系统升级前在各市法院微信运维群通知系统升级时间；

（3）系统升级前必须经过相关测试，坚决杜绝解决甲问题又出现乙问题的现象；

（4公司负责将每次升级的内容整理成文档，交相关法院存档。

系统升级反馈：

系统升级后，要建立反馈机制，针对升级可能出现的问题及时沟通，尽快解决问题。

2.4.5 系统完善修改

如果用户因为业务需求变化而提出应用系统的修改需求，供应商要给予及时的响应。修改工作量不大的，免费处理。修改工作量大的，另行协商处理。

投标人须承诺给其他软件免费提供各类数据接口，并将数据接口文档完整提供给省高院。要求投标方必须对所有维护、修改记录登记，定期向省高院做汇报。

2.4.6 保密安全要求

（1）维护人员需与法院签署保密协议，并遵守法院的保密规定。

（2）未经法院管理人员的许可不得将各种带有信息的介质带出法院。

（3）未经法院管理人员的许可不得进入法院信息系统查看、复制、增加、删改信息和数据。

（4）未经省高院管理人员的许可不得进入中心机房操作，进入中心机房操作须遵守机房管理规定。

2.4.7 巡检要求

根据院方提供的硬件环境，定期进行远程运行情况巡检，主要检查软件运行情况。若产生出差至外地现场巡检工作，需征得省高院领导的同意，费用另行计算。

- 2.5、运维人员考核

专职驻场运维人员每一个季度考核一次，由省高院、中院执行局组织进行考核认定。一次考核不合格，应重新培训，如果仍然不能合格胜任，中标人应更换专职驻场人员。

- 5、本项目为办理执行案件的全省高院使用，其他一切未尽需求以项目中标后的实际调研内容为补充。

- 二、商务部分

- 1、付款方式

合同签订后，七个工作日内支付合同总额的30%作为项目预付款，验收合格后，在十个工作日内支付合同余款。

- 2、工期要求：

中标供应商在签订合同后5个工作日内进行软件功能，技术规格和项目进度确认并签订合同。合同签定后30个工作日内完成软件开发，并达到验收要求；软件验收后45个工作日内根据省高院统一标准完成全省高院安装、部署、调试、培训，如未按合同工期要求完成工作的，以实际验收日为准，每拖延一天将减去总合同金额的千分之一做为罚金。

- 3、验收要求：

在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业人员组织验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

- 4、售后服务要求：

（1）质保期：自验收合格之日起一年，所有质保费用包含在本次报价中。

（2）服务时效：成交供应商提供5*8小时的远程服务，提供及时的技术支持；服务响应时间小于1小时；远程无法或不便解决的问题，普通问题24小时内到达现场解决，紧急问题12小时内到达现场解决。

（3）成交供应商应对采购人指定的人员进行培训，培训费用包含在本次报价中。

- 5、系统整合集成要求

系统应达到一体化集成的要求，可对目前和将来建设的各类应用系统进行整合，满足系统之间互联互通、流程整合、界面集成、统一消息处理及统一登录的要求，综合解决各类系统之间数据重复录入、信息来源不一、不集中、不能互用互访的问题，具备集成接口及标准定义规范，实现对各级法院各项业务信息的高度集成和综合利用。

- 6、技术规范要求

投标人必须承诺建成的系统必须与现有的全省案件系统等相关系统无缝对接，互联互通，所有系统对接费用包含在本次投标当中。承诺质保期内，在不改变系统结构的前提下，局部应用的修改完善必须完成且费用已包含在本次投标报价当中。

第五章 评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标标准

| 评标 内容 | 分值 |  | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格（10分） |  |  |  |  |
| 投标 报价 | 10分 | 1、满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(10分)； 2、其他合格投标供应商的投标报价得分按如下公式计算： 投标报价得分=评标基准价/投标报价×10，四舍五入保留小数点后两位。 |  |  |
| 二、商务部分(35分) |  |  |  |  |
| 信息化 服务能力 | 12分 | 投标人具有法院信息化或类似项目自主知识产权的软件著作权证书，拥有与本项目服务内容相同的（RPA或机器人流程自动化）一个得4分，不提供的不得分；其余的一个得2分，最多8分，否则得0分。（提供证书复印件，原件备查,如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求。） |  |  |
| 本地化服务 | 5分 | 投标人按照项目需求响应本地化服务，提供相关证明材料，就服务方案及承诺函进行综合评比。服务方案全面完善、科学合理、措施有力，优于招标文件项目需求得5分，符合招标文件项目需求得3分,不符合招标文件项目需求的不得分。（提供服务承诺函并加盖投标人公章） |  |  |
| 相关 业绩 | 14分 | 根据投标人2018年1月1日以来完成的同类项目或类似项目成功签约案例进行打分：签约案例每个得2分，最高得8分（须附项目验收证明、合同复印件，包括首页、金额页、签字盖章页、采购内容页等详细内容，不提供不得分）；类似项目试点部署实例每个得1分，最高得6分。（须附试点用户验收确认文件，同一用户不重复计分） |  |  |
| 公司实力 | 4分 | 投标人通过计算机应用软件开发类质量管理体系ISO9001认证，具有CMMI5认证证书,提供证书复印件加盖公章，每提供一个得1分，没有提供不得分,最高得2分。 |  |  |
|  |  | 投标人自2018年以来获得与本项目相关的由国家相关主管部门颁发的科学技术进步奖、优秀软件产品奖等奖项的，有一个得1分，最多得2分。提供上述有效证明文件复印件加盖投标人公章。 |  |  |
| 三、服务保障（55分） |  |  |  |  |
| 技术方案 | 20分 | 对系统自动模拟法官人工操作实现“立案”“文书生成”“查控”“上拍”“结案”的等5个“自动化操作”功能形成可行性报告，并进行阐述说明，每个功能点提供详细功能说明和案例功能截图的得4分，仅提供详细功能说明的得2分，其他不得分。 |  |  |
| 服务方 案 | 15分 | 投标人提供运维服务保障体系方案， 优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合项目需求或未提供的不得分。 |  |  |
|  |  | 信息化运维：供应商具备信息化运维平台，对软件使用情况信息具有数据统计界面、运维人员查询、异常报警通知、运维故障统计、工单管理功能，每提供一个功能截图得1分，最多得10分。 |  |  |
| 专职驻场人员 | 20分 | 省高院专职驻场运维人员2人：具备计算机及计算机相关专业大学本科以上（含本科）学历， 2年以上工作经验或1年以上本行业或相近行业经验，每人得1分，双一流、211工程大学及以上，每人得2分,最高4分。具有5年（含）以上运维管理工作经验，得1分；具备计算机类中级及以上工程师职称的，一个1分,最高得2分。此项最高得7分. |  |  |
|  |  | 各中院专职驻场人员13人：具备计算机及计算机相关专业大学本科以上（含本科）学历，具备2年以上工作经验或1年以上本行业或相近行业经验，每人得1分。此项最高得13分 |  |  |

说明：以上所有认证、证明、截图等证明性材料均需提供有效的复印件（扫描件），并加盖供应商公章。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标配置与分项报价表

五、技术参数及服务要求响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 上传证明材料的图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |  |
| 2 | 上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供） |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。） |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图） |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |
| 8 | 法人授权书 |  |  |
| 9 | 投标函 |  |  |
| 10 | 联合体协议（以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议） |  |  |
| 11 | 节能产品认证证书（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书） |  |  |
| 12 | …… |  |  |

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

### 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮件：

单位名称：_____________________________________

单位地址：

日期： _____________________________________

备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

- 联系人：

- 寄送地址：

- 联系电话：

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 投标函格式

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

格式一 企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为  （项目全称）项目的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

供应商全称（公章）：

日期：

格式三 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

## 四、投标产品配置及分项报价表

| 序号 | 产品、服务名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 （元） | 单项 合计价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  |  | 人民币（大写）： 圆整 ￥： |  |  |

## 五、技术参数及服务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 培训要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

## 七、开标一览表

投标人全称：

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （人民币） |
| 备注 |  |

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。